**Sprint2 Retrospective meeting汇总**

**优点：**

1.在项目遇到困难时，大家齐心协力

2.组织领导级能够很好地带领，其他成员能配合

3.最终能够完成一部分可接受内容

4.开发周期中没有被严重阻塞进度的因素，项目进展曲线平稳。

5.测试团队的缺陷报告率底低。

6.没有需求方面的不明确导致Rework，从而没有严重影响项目进度和任务完成率。

7.小组分工明确 组长合理布置每个人的任务 组员积极的配合

8.小组开会讨论的时候每个人都能积极地发表自己的看法 并且有专门的人负责记录 保障项目的顺利进行

9.在沟通交流的过程中 大家都能够互相帮助 共同解决问题 每个人都能从他人的身上学习到更多的东西

10.我们的进度算是在可控范围内

11.没有重大的bug

12.还按照项目进度在走，没有停滞。

**缺点：**

1.没有在sprint开始前估算好任务量

2.没有很好地相关技术支持来快速解决问题

3.团队需要更多地交流与配合

4.任务分配方面有些许不均衡，导致个别人在一段时间里任务繁重。

5.在团队合作中缺少有效的沟通方法比如面对面的交谈。

6.缺少在开发项目时必要的文档和设计，没有注重架构的设计。

7.每周上课以及课后小组开会讨论的时候有的人会有迟到和缺席的现象

8.小组中每位成员的学习能力、完成能力有所差别 能力强的比如组长就会负责更多任务 能力稍差的同学在完成任务时会有拖延等影响项目进度的情况

9.在小组成员意见产生分歧时 虽然会统一意见 但是有的同学难免心里会产生不满情绪 如何协调处理是亟待解决的问题

10.进度滞后，sprint未完成。。

11.人员配置有问题，工作量不同。

12.开会变少，缺少项目核心。