**Sprint1第二次会议纪要**

**会议时间**：2015年4月23日

**会议地点**：YF411

**主持人**：肖翔

**参会人员**：王洛威，吴建飞，杨曦铭，秦绍健，徐思雨，曹迪嘉

**记录人**：许宏发

**会议议题**：sprint1阶段性进度汇报与作业提交物安排

**会议内容**：

1.sprint1按照进度安排，没有大的问题。目前结束第一周，准备第二周的开发。

2.下周结束sprint1，需要提交development release，product backlog，sprint backlog，meeting minutes，configuration management。

3.两个backlog已经完成，相应的development release也能产出，每次meeting都做好了纪录，配置管理文档由杨曦铭和王洛威完成。

4.两个burndown由许宏发完成。

5.吴建飞写出相应的test plan。

6.下周进行sprint review 和sprint retrospective。