**Sprint2第二次会议纪要**

**会议时间**：2015年5月23日

**会议地点**：YF411

**主持人**：肖翔

**参会人员**：王洛威，吴建飞，杨曦铭，秦绍健，徐思雨，曹迪嘉

**记录人**：许宏发

**会议议题**：sprint2阶段性进度汇报与作业提交物安排

**会议内容**：

1.sprint1按照进度安排，发现在怪物方面遇到问题，可能无法完成其他的task。

2.下周结束sprint2，需要提交development release，product backlog，sprint backlog，meeting minutes，configuration management。决定放弃怪物以外的task，暂时先完成怪物的生成。

3.通关与关卡设计，以及剧情暂时放到下一个sprint，因为这次sprint遇到一些问题需要调整，估算的两周时间不太够，但不希望更改时间或者延长时间。

4.下周结束sprint2。